PRED-CRIM

INFORME DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE

Evidencia reproducible y matriz de validacion

| Documento | Informe QA |
| --- | --- |
| Version del documento | 1.1 corregida |
| Version del proyecto | v0.1.1 - commit e72d080 |
| Fecha de revision | 22 de junio de 2026 |

Facultad de Ingenieria - Universidad Andres Bello

# 1. Objetivo y criterio de evidencia

El objetivo es registrar resultados comprobables de la version v0.1.1 sin atribuir al sistema funciones que no existen. Se distinguen pruebas ejecutadas, verificaciones estaticas, pruebas pendientes y bloqueos del entorno.

Regla de aseguramiento: Un caso no se marca PASS si no existe una salida reproducible o una observacion documentada. Las pruebas que modifican la base quedan pendientes cuando no se cuenta con un entorno QA aislado.

# 2. Entorno revisado

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de junio de 2026 |
| Repositorio | C:\Proyectos\Escasa-prevenci-n-del-delito |
| Rama / version | main / v0.1.1 |
| Commit | e72d080 |
| Servidor | Next.js dev en http://localhost:3000 |
| Base de datos | Configurada mediante .env; no se registran secretos en este informe |
| Metodo | Type-check, HTTP no destructivo, pruebas puras y revision estatica |

# 3. Evidencia ejecutada

| ID | Prueba | Resultado observado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | npm run type-check | tsc --noEmit finalizo con codigo 0. | PASS |
| EV-02 | GET / | HTTP 200. | PASS |
| EV-03 | GET /login | HTTP 200. | PASS |
| EV-04 | GET /denunciar | HTTP 200 y consulta de categorias operativa. | PASS |
| EV-05 | GET /dashboard sin sesion | HTTP 307; Location: /login?callbackUrl=%2Fdashboard. | PASS |
| EV-06 | Parser CSV mixto | 1 fila aceptada, 1 rechazada por latitud > 90, total 2. | PASS |
| EV-07 | Motor predictivo con 12 incidentes simulados | 2 predicciones, 1 celda global, riesgo maximo 1 y accuracy sintetica 0.6114. | PASS |
| EV-08 | API protegida sin sesion | /api/incidents/upload y /api/stats/export respondieron 307 hacia login. | PASS |
| EV-09 | prisma generate / npm run build | EPERM por DLL de Prisma abierto por npm run dev. | BLOQUEADO POR ENTORNO |

## 3.1 Salidas reproducibles

npm run type-check
> pred-crim@0.1.0 type-check
> tsc --noEmit
Resultado: codigo 0

/ -> HTTP 200
/login -> HTTP 200
/denunciar -> HTTP 200
/dashboard -> HTTP 307
location: /login?callbackUrl=%2Fdashboard

CSV: {"accepted":1,"rejected":1,"total":2}
Motor: {"predictions":2,"cellsWithRisk":1,"topRiskScore":1,"accuracy":0.6113943352306836}

# 4. Matriz funcional corregida

| Caso | Comportamiento real esperado | Cobertura actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 Carga CSV | Aceptar filas validas y rechazar filas invalidas, mostrando resumen. | Parser ejecutado; persistencia no ejecutada para evitar cambios. | PARCIAL |
| CP-02 Denuncia ciudadana | Enviar desde /denunciar y mostrar tarjeta con codigo de seguimiento. | Ruta responde 200; envio real requiere base QA. | PENDIENTE |
| CP-03 Filtros de mapa | Filtrar Mapbox por franja de 3 horas, categoria dominante y riesgo minimo. | Implementacion revisada; falta evidencia visual autenticada. | PENDIENTE UI |
| CP-04 Entrenamiento | Con al menos 10 incidentes, crear predicciones y dejar modelo READY si corresponde. | Algoritmo puro ejecutado; API con base no ejecutada. | PARCIAL |
| CP-05 Historial de modelos | Mostrar los ultimos 10 modelos y permitir publicar READY. | No existe ordenacion interactiva por cabeceras. | ALCANCE CORREGIDO |
| CP-06 Historial de cargas | Mostrar las ultimas 10 importaciones. | No existe paginacion; el limite se aplica en servidor. | ALCANCE CORREGIDO |
| CP-07 Exportacion CSV | Descargar incidentes filtrados en UTF-8 para usuario autenticado. | Ruta y proteccion verificadas; descarga autenticada pendiente. | PARCIAL |
| CP-08 Sesion y roles | Redirigir rutas protegidas a /login y restringir modulos por rol. | Redireccion sin sesion verificada; matriz de roles revisada. | PASS |
| CP-09 Publicacion y alertas | Publicar modelo y crear hasta 20 alertas sobre el umbral. | Codigo verificado; requiere base QA para ejecucion end-to-end. | PENDIENTE |

# 5. Funciones no incluidas en la version

Buscador textual dentro del mapa de calor.

Leaflet o Leaflet.heat; la aplicacion utiliza Mapbox GL JS.

Ordenacion interactiva de la tabla de modelos.

Paginacion del historial de incidentes o cargas.

Notificaciones push o WebSocket para alertas de campo.

Asignacion automatica de cuadrillas.

# 6. Pruebas manuales pendientes

| Prioridad | Prueba | Evidencia que debe adjuntarse |
| --- | --- | --- |
| Alta | Enviar y revisar una denuncia en base QA. | Capturas antes/despues, ID generado y estado en base. |
| Alta | Entrenar y publicar un modelo. | Capturas de READY/PUBLISHED, metricas y alertas creadas. |
| Alta | Exportar CSV autenticado. | Archivo descargado, encabezados y cantidad de filas. |
| Media | Validar mapa con token Mapbox. | Captura con heatmap y cada filtro aplicado. |
| Media | Probar cada rol demo. | Matriz ruta/rol con permitido o redireccionado. |
| Media | Detener dev y ejecutar build. | Salida completa de npm run build con codigo 0. |

# 7. Conclusion QA

La evidencia ejecutada confirma compilacion de tipos, disponibilidad de rutas publicas, redireccion de rutas protegidas, validacion CSV y funcionamiento aislado del motor de riesgo. No corresponde declarar 100% de aprobacion funcional mientras las operaciones autenticadas con base de datos y la validacion visual de Mapbox no cuenten con evidencia adjunta.