PRED-CRIM

REPORTE DE GESTION Y TRAZABILIDAD

Alcance implementado, evidencia y brechas

| Documento | Reporte de gestion |
| --- | --- |
| Version del documento | 1.1 corregida |
| Version del proyecto | v0.1.1 - commit e72d080 |
| Fecha de revision | 22 de junio de 2026 |

Facultad de Ingenieria - Universidad Andres Bello

# 1. Resumen ejecutivo

PRED-CRIM se desarrollo como aplicacion full-stack con Next.js, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. El producto integra carga CSV, denuncias ciudadanas, configuracion de parametros, calculo heuristico de riesgo, visualizacion Mapbox, reportes y alertas por rol.

Cambios respecto de la especificacion inicial: Se reemplazaron Leaflet/PostGIS y el motor C++ por Mapbox GL JS, coordenadas Float en Prisma y un motor TypeScript de grilla y decay temporal.

# 2. Metodo de trabajo

El proyecto declara el uso de Scrum y Jira con epicas, historias y tareas. Los puntos de historia que aparecen a continuacion provienen del reporte original y deben respaldarse con una exportacion o capturas del tablero Jira para considerarse evidencia auditable.

| Sprint | Objetivo | Puntos registrados | Evidencia en repositorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Datos, roles, CSV y denuncias | 21 SP | Esquema Prisma, auth, carga y revision de denuncias. |
| Sprint 2 | Configuracion y motor de riesgo | 18 SP | AnalysisConfig, pesos, predictor y modelos. |
| Sprint 3 | Mapas, reportes y alertas | 25 SP | Mapbox, estadisticas, exportacion y alertas. |

Interpretacion: El repositorio permite verificar entregables tecnicos, pero no por si solo la velocidad, el burndown ni el cierre formal de tickets en Jira.

# 3. Trazabilidad de tickets corregida

| Ticket | Tipo | Objetivo | Evidencia / alcance real | Estado tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEVIN-1 | ST-01 | Definir stack | Next.js 14, React 18, TS 5, Prisma, PostgreSQL, Mapbox. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-2 | ST-02 | Persistencia | PostgreSQL/Supabase con Prisma. PostGIS no forma parte del alcance. | IMPLEMENTADO CON CAMBIO |
| KEVIN-3 | ST-03 | Dependencias | Dependencias declaradas y bloqueadas en package-lock.json. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-4 | ST-04 | Documentacion | Manual tecnico, instalacion, QA y gestion corregidos. | ACTUALIZADO |
| KEVIN-5 | ST-05 | Verificacion de entorno | Type-check y rutas HTTP verificadas; build bloqueado por dev activo. | PARCIAL |
| KEVIN-6 | HU 1.1 | Importacion CSV | Validacion fila a fila, importacion parcial e historial de cargas. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-7 | HU 1.2 | Categorias | Ocho categorias con codigo, nombre y severidad. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-8 | HU 1.3 | Denuncia ciudadana | Formulario /denunciar y seleccion geografica con Mapbox. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-9 | HU 2.1 | Calculo de riesgo | Heuristica por grilla, pesos, severidad y recencia; no pronostico probabilistico 24h. | IMPLEMENTADO CON CAMBIO |
| KEVIN-10 | HU 2.2 | Patrones horarios | Distribucion por hora y predicciones en bloques de tres horas. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-11 | HU 2.3 | Parametros | Grid, umbral, decay, rango, zona y pesos por categoria. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-12 | HU 3.1 | Mapa de calor | Heatmap Mapbox con filtros por hora, categoria y riesgo. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-13 | HU 3.2 | Indicadores | Dashboard y tendencias mensuales; no mide causalmente efectividad preventiva. | IMPLEMENTADO CON ALCANCE |
| KEVIN-14 | HU 3.3 | Reportes CSV | Filtros y exportacion CSV UTF-8. | IMPLEMENTADO |
| KEVIN-15 | HU 4.1 | Gestion operativa | Genera y entrega alertas a roles de campo; no asigna cuadrillas automaticamente. | PARCIAL RESPECTO AL TITULO |
| KEVIN-16 | HU 4.2 | Alertas | Consulta, confirmacion, resolucion y descarte desde el dashboard; sin push/WebSocket. | IMPLEMENTADO SIN TIEMPO REAL |

# 4. Entregables tecnicos verificados

| Entregable | Ubicacion | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Aplicacion web | app/ y components/ | Rutas publicas, autenticacion y dashboard por roles. |
| API | app/api/ | 13 familias de endpoints implementadas. |
| Modelo persistente | prisma/schema.prisma | Usuarios, incidentes, denuncias, configuraciones, modelos, alertas y reportes. |
| Motor de riesgo | lib/predictor.ts | Grilla, ponderacion, decay y normalizacion. |
| Datos demo | prisma/seed.ts | 6 usuarios, 8 categorias, 900 incidentes y 10 denuncias. |
| Datos de ejemplo | sample-data/incidentes-demo.csv | Archivo de carga manual. |
| Documentacion | README.md y documentos Word | Instalacion, arquitectura, gestion y QA. |

# 5. Indicadores de calidad comprobables

| Indicador | Resultado | Observacion |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | PASS | npm run type-check finalizo con codigo 0. |
| Rutas publicas | PASS | /, /login y /denunciar respondieron HTTP 200. |
| Proteccion de rutas | PASS | /dashboard sin sesion redirige a /login. |
| Parser CSV | PASS | Separa filas aceptadas y rechazadas. |
| Motor aislado | PASS | Genero predicciones con datos simulados. |
| Build | BLOQUEADO | El servidor dev mantenia bloqueado el DLL de Prisma. |
| Pruebas automatizadas | NO DISPONIBLE | No hay suite test/spec en el repositorio. |

# 6. Riesgos y brechas

| Riesgo / brecha | Impacto | Accion recomendada |
| --- | --- | --- |
| Sin pruebas automatizadas | Regresiones no detectadas en cambios futuros. | Agregar Vitest/Jest y Playwright para flujos criticos. |
| Dependencia de Supabase | P1001 en redes sin IPv6 o con puertos bloqueados. | Usar Session pooler o PostgreSQL local. |
| Alertas sin push | El personal debe abrir o refrescar la aplicacion. | Evaluar WebSocket, SSE o servicio push. |
| Accuracy sintetica | Puede interpretarse erroneamente como precision predictiva. | Renombrar a indice de confianza y validar con datos separados. |
| Sin PostGIS | Consultas espaciales avanzadas limitadas. | Incorporarlo solo si el volumen y los casos de uso lo justifican. |
| Sin asignacion de cuadrillas | HU 4.1 no esta cubierta en su formulacion original. | Reformular la HU o implementar reglas de despacho. |
| Metricas Jira sin adjuntos | La trazabilidad agil no es auditable desde el documento. | Adjuntar exportacion, burndown y capturas fechadas. |

# 7. Estado de cierre

El producto implementa el flujo principal comprometido, con cambios de alcance tecnicamente identificados. No se declara ausencia total de deuda tecnica ni 100% de cobertura QA. El cierre academico debe acompanar este reporte con evidencia Jira y las pruebas manuales pendientes detalladas en el informe QA.